PROJETO SISTEMA DE GESTÃO DE ESTAGIÁRIOS E VOLUNTÁRIOS

 Objetivo Estratégico 11 - Adequar os recursos tecnológicos

Equipe do projeto

- Gerente do Projeto – Vitor Luiz Pereira Ribeiro.
- Weslwy de Oliveira Cavalcante;
- Thiago Pacheco Andrade;
- Andreza Galindo Alves de Queiroz
- Egline Franco Alves Mussuri
  Contato: vitor.ribeiro@mpal.mp.br
Vinculação Estratégica – PE 2011-2022 MPAL

PLANO ESTRATÉGICO 2011-2022

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ESTRATÉGIA	INICIATIVA ESTRATÉGICA
11. Adequar os recursos tecnológicos	11.3 Desenvolver e adquirir novos sistemas de informática de acordo com as necessidades do Ministério Público do Estado de Alagoas.	11.3.1. Implantar e implementar projeto para a criação de sistema que contemple a central de dados de membros e servidores do MPAL

Objetivo Geral

Atender à necessidade informacional da ESMPAL e da Diretoria Geral com um sistema informatizado para a gestão de estagiários e voluntários; termos de compromisso de estágio, lotações, ofícios de encaminhamento, frequências, avaliações periódicas, renovações e declaração de estágio.

Objetivos Específicos

Objetivos	N. de ações

Análise de requisitos	4
Desenvolvimento/Módulo cadastro	8
Desenvolvimento/Módulo gestor	5
Desenvolvimento/Módulo emissor de documentos	8
Desenvolvimento/Módulo estagiário/voluntário	4
Desenvolvimento/Testes	3
Homologação	1

Indicadores

Indicador	Meta

Aumentar a eficiência na gestão de estagiários e voluntários, por rotinas e procedimentos automatizados pelo sistema	-

Prazo de execução

Setembro 2018-Maio 2019

Fonte: Escritórios de Projetos - Asplage